Re:NK 커머스 데이터 리포트

일별 데이터 수집 자동화 가이드라인

작성일: 2026.03.29 | valen brandmarketing Team1

# 1. 분석 결론

현재 리포트는 7개 매체(메타, 네이버 DA/SA/BS, 구글, 카카오모먼트, CRM)의 일별 데이터를 수동으로 수집하여 월별 요약 리포트를 생성하는 구조입니다. 노코드 도구(Make/Supermetrics)를 활용하면, 원본 데이터 입력부터 지표 계산까지 전 과정을 자동화할 수 있습니다.

■ 핵심 발견

- 수동 입력 항목: 6개 원본 지표(광고비, 매출, 노출, 클릭, 조회, 구매) 포함 총 7개 매체 대시보드 확인 필요

- 자동 계산 항목: 10개 파생 지표(CTR, VTR, CPC, CPV, CPM, CVR, CPA, AOV, ROAS + 요일)

- 오류 발견: 2월 14~16일 구매 데이터 누락으로 #N/A 오류 발생 → 자동화 시 검증 로직 필수

- 예상 절감 시간: 일 평균 30~40분 → 5분 이내(검증 포함)

# 2. 현재 파일 구조 분석

## 2-1. 섹션 구성

| 섹션 | 명칭 | 내용 | 집계 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | TOTAL 매체 데이터 | 전체 매체 월간 요약 | 매체별 합계 |
| 02 | 랠딩별 데이터 | 스토어/자사몰 별 성과 | 랠딩 구분 집계 |
| 03 | 계정별 데이터 | 리엔케이/발렌 계정 별 | 계정 구분 집계 |
| 04 | 매체별 데이터 | 7개 매체 개별 월간 성과 | 매체 구분 집계 |
| 차트 | 일별 데이터 차트 | 시각화 영역 | 일별 데이터 기반 |
| 일별 | 일별 데이터 | 날짜별 전체 매체 통합 성과 | ★ 원본 데이터 입력처 |

## 2-2. 지표 체계

지표는 원본 입력 항목과 계산 파생 항목으로 구분됩니다.

| 구분 | 지표명 | 계산식 | 데이터 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원본 | 광고비 | - | 각 매체 대시보드 |
| 원본 | 매출 | - | 각 매체 대시보드 |
| 원본 | 노출 | - | 각 매체 대시보드 |
| 원본 | 클릭 | - | 각 매체 대시보드 |
| 원본 | 조회 | - | Meta Ads (영상 캔페인 시) |
| 원본 | 구매 | - | 각 매체 전환 추적 |
| 파생 | CTR | 클릭 ÷ 노출 × 100 | 자동 계산 |
| 파생 | CPC | 광고비 ÷ 클릭 | 자동 계산 |
| 파생 | CPM | 광고비 ÷ 노출 × 1,000 | 자동 계산 |
| 파생 | CVR | 구매 ÷ 클릭 × 100 | 자동 계산 |
| 파생 | CPA | 광고비 ÷ 구매 | 자동 계산 |
| 파생 | AOV | 매출 ÷ 구매 | 자동 계산 |
| 파생 | ROAS | 매출 ÷ 광고비 × 100 | 자동 계산 |

## 2-3. 발견된 데이터 이슈

분석 과정에서 발견된 문제점과 자동화 시 반드시 반영해야 할 검증 포인트입니다.

- 2월 14~16일: 구매 데이터 #N/A → CVR, CPA, AOV 연쇄 오류 → 월간 TOTAL에도 #N/A 전파

- 1월 1~22일: 데이터 미입력 구간 존재 → 불완전한 월간 집계 위험

- VTR/CPV: 모든 날짜에서 -%/- 표시 → 조회 데이터 수집 미구현 상태

- 요일 컬럼: 수동 입력 → 날짜 기반 자동 변환 필요

# 3. 매체별 데이터 소스 매핑

각 매체별로 수집해야 할 원본 지표와 해당 API/연동 방법을 정리합니다.

| 매체 | 수집 항목 | 연동 방법 | API 지원 | 노코드 도구 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta Ads | 광고비, 매출, 노출, 클릭, 구매 | Marketing API (Insights) | ● 완전 지원 | Supermetrics, Make |
| 네이버 DA | 광고비, 매출, 노출, 클릭, 구매 | NAVER AD API | ● 완전 지원 | Supermetrics |
| 네이버 SA | 광고비, 매출, 노출, 클릭, 구매 | NAVER SA API | ● 완전 지원 | Supermetrics |
| 네이버 BS | 광고비, 매출, 노출, 클릭, 구매 | NAVER AD API | ● 완전 지원 | Supermetrics |
| Google Ads | 광고비, 매출, 노출, 클릭, 구매 | Google Ads API | ● 완전 지원 | Supermetrics, Make |
| 카카오모먼트 | 광고비, 매출, 노출, 클릭, 구매 | Kakao Moment API | △ 제한적 | Make (커스텀 HTTP) |
| CRM | 광고비, 매출, 구매 | 자사 시스템 연동 | △ 시스템 의존 | Make (Webhook) |

# 4. 자동화 파이프라인 설계

## 4-1. 추천 아키텍처

노코드 환경에서 가장 효율적인 구성은 다음과 같습니다.

① 데이터 수집 계층: Supermetrics → Google Sheets (원본 데이터 저장소)

② 데이터 가공 계층: Google Sheets 수식 → 파생 지표 자동 계산

③ 리포트 계층: Make 시나리오 → 요약 섹션 자동 갱신 + Slack 알림

## 4-2. Phase 1 — Supermetrics 기반 자동 수집 (추천)

Supermetrics는 광고 매체 데이터를 Google Sheets로 직접 연동하는 노코드 도구입니다. 한국 광고 매체(네이버, 카카오)를 공식 지원합니다.

설정 방법

- Supermetrics 구독 → Google Sheets 애드온 설치

- 매체별 연결 설정 (Meta, Google, Naver, Kakao 계정 인증)

- 쿼리 생성: 날짜별 + 매체별 6개 원본 지표 추출

- 자동 새로고침 스케줄 설정 (매일 오전 9시 추천)

쿼리 설정 예시

| 항목 | 설정값 |
| --- | --- |
| Data Source | Facebook Ads / Google Ads / Naver Ads |
| Date Range | Yesterday (전일 데이터 자동 수집) |
| Split By | Date, Campaign Name |
| Metrics | Cost, Revenue, Impressions, Clicks, Purchases (Conversions) |
| Filter | Account = 리엔케이 / 발렌 (계정별 구분) |
| Schedule | Daily, 09:00 KST |

## 4-3. Phase 2 — Google Sheets 수식 자동화

Supermetrics가 원본 데이터를 자동으로 채우면, 파생 지표는 Google Sheets 수식으로 자동 계산됩니다.

수식 템플릿 (Google Sheets 기준)

| 컬럼 | 수식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 요일 | =TEXT(A59,"ddd") | 날짜에서 요일 자동 추출 |
| CTR | =IF(E59=0,"-",F59/E59) | 클릭 ÷ 노출 (0일 때 오류 방지) |
| VTR | =IF(E59=0,"-",G59/E59) | 조회 ÷ 노출 |
| CPC | =IF(F59=0,"-",C59/F59) | 광고비 ÷ 클릭 |
| CPV | =IF(G59=0,"-",C59/G59) | 광고비 ÷ 조회 |
| CPM | =IF(E59=0,"-",C59/E59*1000) | 광고비 ÷ 노출 × 1,000 |
| CVR | =IF(F59=0,"-",H59/F59) | 구매 ÷ 클릭 |
| CPA | =IF(H59=0,"-",C59/H59) | 광고비 ÷ 구매 |
| AOV | =IF(H59=0,"-",D59/H59) | 매출 ÷ 구매 |
| ROAS | =IF(C59=0,"-",D59/C59) | 매출 ÷ 광고비 |

※ 모든 수식에 IF 조건으로 0 나누기 방지 및 빈 셀 처리를 포함하여 #N/A 오류를 예방합니다.

## 4-4. Phase 3 — Make 시나리오로 요약 자동 갱신

Make(Integromat)를 활용하여 일별 데이터가 입력된 후 요약 섹션을 자동 갱신하고 Slack으로 알림을 보내는 플로우입니다.

시나리오 플로우

- Trigger: 매일 10:00 KST (스케줄 트리거)

- Module 1: Google Sheets → 일별 데이터 시트에서 전일 데이터 읽기

- Module 2: 데이터 검증 (빈 값/이상치 체크)

- Module 3: 요약 섹션(01~04) 값 자동 갱신

- Module 4: Slack 채널에 일일 성과 요약 메시지 발송

Slack 알림 템플릿 예시

📊 [Re:NK] 3월 26일(목) 일일 성과 요약 광고비: 1,482,670원 ¦ 매출: 1,894,500원 ROAS: 128% ¦ CVR: 0.88% ¦ CPC: 447원 ⚠️ 이상 감지: 없음

# 5. 구현 로드맵

| 단계 | 기간 | 작업 내용 | 도구 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | D+1~3 | Google Sheets 템플릿 구축 (원본/파생 수식 반영) | Google Sheets | 마케팅팀 |
| 2주차 | D+4~7 | Supermetrics 설치 및 매체 계정 연동 (Meta, Google) | Supermetrics | 마케팅팀 |
| 3주차 | D+8~10 | 네이버/카카오 매체 연동 + CRM 데이터 연결 | Supermetrics + Make | 마케팅팀 |
| 4주차 | D+11~14 | Make 시나리오 구축 (요약 갱신 + Slack 알림) | Make + Slack | 마케팅팀 |
| 5주차 | D+15~21 | 병행 운영 및 검증 (수동 vs 자동 데이터 교차 확인) | 전체 | 마케팅팀 |
| 완료 | D+22~ | 수동 입력 종료, 자동화 전환 | - | - |

# 6. 데이터 검증 체크리스트

자동화 파이프라인에 포함해야 할 검증 로직입니다. Make 시나리오의 데이터 검증 모듈에 적용합니다.

| No | 검증 항목 | 조건 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 빈 값 체크 | 광고비/매출/노출/클릭 중 빈 값 존재 | Slack 경고 + 데이터 미반영 |
| 2 | 이상치 탐지 | 전일 대비 광고비 ±50% 변동 | Slack 경고 + 수동 확인 요청 |
| 3 | ROAS 이상 감지 | ROAS > 1000% 또는 < 0% | 데이터 정합성 재확인 |
| 4 | 구매 데이터 누락 | 구매=0 인데 매출>0 | #N/A 방지, 매체 확인 요청 |
| 5 | 중복 데이터 체크 | 동일 날짜 데이터 2건 이상 | 최신 데이터만 반영 |
| 6 | 월간 합계 교차검증 | 일별 SUM ≠ 요약 섹션 TOTAL | 불일치 건 Slack 보고 |

# 7. 도구 비용 비교

| 도구 | 월 비용 (예상) | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Supermetrics | $99~299/월 | 한국 매체 공식 지원 Google Sheets 직접 연동 설정 간편 | 매체 수 증가 시 비용 상승 |
| Make (Integromat) | $9~29/월 | 유연한 시나리오 구성 Slack/Notion 등 연동 용이 비용 효율적 | 한국 매체 직접 연동 미지원 (커스텀 HTTP 필요) |
| Zapier | $20~69/월 | 직관적 UI 풍부한 앱 연동 | 한국 매체 미지원 복잡한 로직에 제한 |

■ 추천 조합: Supermetrics(데이터 수집) + Make(요약 갱신/알림)

총 예상 비용: 월 $108~328 수준으로, 일일 30~40분의 수동 작업을 자동화할 수 있습니다.

# 8. 추가 확장 가능 영역

일별 데이터 수집 자동화 완료 후, 다음 단계로 확장 가능한 영역입니다.

- 월간 리포트 자동 생성: Make + Google Slides/Docs 연동으로 월말 자동 리포트 생성

- 성과 이상 감지 알림: ROAS 급락, CPA 급등 시 실시간 Slack 경고

- GA4 연동: 랠딩페이지 유입/전환 데이터 자동 수집 (BigQuery Export + Make)

- Notion 대시보드: 일별 성과를 Notion DB에 자동 기록하여 팀 공유

- 전년 대비 자동 비교: 전년 동월 데이터 자동 참조하여 증감 분석 자동화

본 문서는 Re:NK 커머스 데이터 리포트 자동화를 위한 가이드라인입니다.

작성: valen brandmarketing Team1 | 2026.03.29